# Pre-Mortem анализ: AI-агент для продаж и агитации

Гравити Групп · 02.04.2026

# ПЛАН 1: AI-агент для продаж индор-рекламы

Сценарий провала: "Октябрь 2026. Прошло 6 месяцев. Агент провалился. Почему?"

## Причины провала

👥 Люди

1. Клиент ожидал "волшебную кнопку" — не вовлекается в настройку скриптов
   L×I: H/H | Ранний сигнал: Не даёт материалы на старте

2. Менеджер не обрабатывает лиды вовремя — воронка рвётся
   L×I: H/H | Ранний сигнал: Лиды копятся без реакции 48ч+

3. У Гравити Групп нет экспертизы в индор-рекламе — скрипты generic
   L×I: M/H | Ранний сигнал: Первые 50 рассылок — 0 ответов

⚙️ Процесс

4. Нет чёткой метрики успеха — "больше лидов" без цифр
   L×I: H/H | Ранний сигнал: Через месяц спор "что считать результатом"

5. Scope creep — "добавьте WhatsApp, звонки, ретаргетинг"
   L×I: H/M | Ранний сигнал: Новые хотелки каждую неделю

6. Скрипты не итерируются — нет A/B тестов, response rate падает
   L×I: M/H | Ранний сигнал: Response rate падает 3 недели подряд

💻 Технологии

7. Аккаунты банят за массовые рассылки (LinkedIn/FB/TenChat)
   L×I: H/H | Ранний сигнал: Первый бан аккаунта

8. Интеграция с Битрикс24 — кривое API, дубли, поломки
   L×I: M/H | Ранний сигнал: Потерянные лиды в CRM

9. AI галлюцинирует — шлёт неадекватные сообщения ЛПР
   L×I: M/H | Ранний сигнал: Жалоба от ЛПР или скриншот бреда

10. Парсеры ломаются при обновлениях соцсетей
   L×I: H/M | Ранний сигнал: Парсер молча перестал находить контакты

🌍 Внешние факторы

11. Ужесточение 152-ФЗ / штрафы за парсинг
   L×I: M/H | Ранний сигнал: Новости о штрафах за парсинг соцсетей

12. Сезонность рынка — летом ЛПР не отвечают
   L×I: M/M | Ранний сигнал: Резкое падение response rate

## ТОП-3 приоритета

1. Баны за спам → Стратегия прогрева аккаунтов (LinkedIn: max 20 запросов/день, TG: прогрев 2 нед), пул аккаунтов, мониторинг. Заложить 1-2 мес на разгон.

2. Нет KPI → В договор: response rate >3%, X лидов/мес, дашборд. Первый месяц — калибровка.

3. AI галлюцинации → Human review первые 2 недели на всё, потом выборочный аудит 10%. Whitelist фраз.

## Ранние сигналы предупреждения

Response rate ниже 1% после 200 отправок

Бан аккаунта в первую неделю

Клиент не даёт материалы 5+ дней

Жалоба от ЛПР на "спам"/"бота"

## Юридические риски (РФ)

152-ФЗ: парсинг ФИО+контактов из соцсетей — серая зона. Штрафы до 18 млн руб.

ФЗ-38 о рекламе: email без согласия = штраф 100-500 тыс на юрлицо.

ЛС в соцсетях — прямого запрета нет, но платформы банят.

Риск: средний — управляемый при грамотном оформлении.

## Репутационные риски для Гравити Групп

Низкий-средний. Аутрич — нормальная практика. НО: рынок индор-рекламы узкий, если агент шлёт мусор — все узнают кто за этим стоит.

✅ РЕКОМЕНДАЦИЯ: БРАТЬ С УСЛОВИЯМИ

Чёткий scope и KPI в договоре

Бюджет на прогрев (1-2 мес до полной мощности)

Human-in-the-loop на старте

Юрконсультация по 152-ФЗ до подписания

Ежемесячный review с правом выхода

# ПЛАН 2: AI-агент для политической агитации

Сценарий провала: "Октябрь 2026. Прошло 6 месяцев. Агент провалился. Почему?"

## Причины провала

👥 Люди

1. Политик/штаб не доверяет AI — боится утечки или скандала, саботирует внедрение
   L×I: H/H | Ранний сигнал: Штаб правит каждое сообщение вручную, агент бесполезен

2. У Гравити Групп нет опыта в полит-коммуникациях — не понимают тонкостей, формулировки провоцируют скандал
   L×I: H/H | Ранний сигнал: Первый публичный конфликт из-за неудачной формулировки

3. Нет ответственного от штаба за контент — никто не апрувит, всё зависает
   L×I: M/H | Ранний сигнал: Очередь на аппрув растёт, дедлайны срываются

⚙️ Процесс

4. Нет протокола эскалации — AI отвечает на острый вопрос сам, получается скандал
   L×I: H/H | Ранний сигнал: Скриншот ответа бота в негативном ключе в СМИ

5. Контент устаревает мгновенно — политическая повестка меняется за часы, агент работает на вчерашних данных
   L×I: H/H | Ранний сигнал: Агент поздравляет с событием которое уже стало токсичным

6. Scope размыт — "мониторинг" превращается в "полноценную аналитическую систему"
   L×I: H/M | Ранний сигнал: Через месяц штаб хочет предиктивную аналитику

💻 Технологии

7. AI генерирует токсичные/провокационные высказывания от имени политика
   L×I: M/H | Ранний сигнал: Любой инцидент в первые 2 недели

8. Массовые рассылки в соцсетях — баны аккаунтов, удаление ботов
   L×I: H/H | Ранний сигнал: Первый бан, жалобы "бот спамит"

9. Мониторинг соцсетей даёт шум вместо сигнала — 90% нерелевантного
   L×I: M/M | Ранний сигнал: Штаб перестаёт читать отчёты мониторинга

10. Утечка данных / переписки / стратегии через инфраструктуру агента
   L×I: L/H | Ранний сигнал: Любой несанкционированный доступ к системе

🌍 Внешние факторы

11. Закон о "фейках" / "дискредитации" — AI-генерированный контент привлекает внимание регуляторов
   L×I: M/H | Ранний сигнал: Запрос от Роскомнадзора или прокуратуры

12. Конкурент/оппозиция раскрывает использование ботов — публичный скандал
   L×I: M/H | Ранний сигнал: Расследование в СМИ о "ботофермах"

13. Смена политической конъюнктуры — кандидат теряет поддержку, проект теряет смысл
   L×I: M/M | Ранний сигнал: Падение рейтингов кандидата

## ТОП-3 приоритета

1. AI говорит от имени политика без контроля → Строгий whitelist тем и формулировок. Все ответы на острые вопросы — ТОЛЬКО через человека. AI отвечает только на "безопасные" сценарии (поздравления, расписание, типовые вопросы).

2. Политическая повестка устаревает за часы → Ежедневный апдейт "стоп-листа" тем от штаба. Механизм экстренного отключения рассылок за 5 минут. Без этого — агент опасен.

3. Публичное разоблачение "ботов" → Прозрачность: бот должен представляться ботом ("Я цифровой помощник депутата X"). Не маскироваться под человека. Это и этичнее, и безопаснее юридически.

## Ранние сигналы предупреждения

Скриншот неудачного ответа бота в публичном поле

Жалобы на "спам от политика" в соцсетях

Штаб перестаёт обновлять контент/стоп-листы

Расследование в СМИ о ботах в предвыборной кампании

Запрос от любого гос.органа

## Юридические риски (РФ) — КРИТИЧНО

ФЗ-67 "О выборах": использование ботов для агитации — может быть квалифицировано как нарушение порядка агитации. Штрафы + отмена результатов.

152-ФЗ: обработка ПДн избирателей без согласия — прямое нарушение. Штрафы до 18 млн руб.

Статья 5.12 КоАП: нарушение порядка предвыборной агитации — штраф до 50 тыс на юрлицо.

Статья 141 УК РФ: воспрепятствование осуществлению избирательных прав — до 5 лет.

Закон о "фейках" (207.1-207.2 УК): AI может сгенерировать текст, квалифицируемый как недостоверная информация.

Риск: ВЫСОКИЙ. Юридическое поле минное.

## Репутационные риски для Гравити Групп — КРИТИЧНО

ВЫСОКИЙ риск. "Гравити Групп помогает политикам спамить ботами" — это заголовок который убивает бренд. Даже если проект успешен — ассоциация с политтехнологиями отпугнёт коммерческих клиентов. В случае скандала — Гравити Групп будет "та компания которая делала ботов для [политика]".

🚫 РЕКОМЕНДАЦИЯ: НЕ БРАТЬ

Или брать ТОЛЬКО при выполнении ВСЕХ условий:

Полная юридическая экспертиза ДО старта (бюджет: 50-100 тыс руб)

Бот ЯВНО представляется ботом (не маскируется под человека)

Никакой агитации "против" — только позитивный контент

Контракт через юрлицо клиента, Гравити Групп = техподрядчик

Право на немедленный выход без штрафов

Гравити Групп НЕ упоминается публично как исполнитель

Предоплата 100%

Соотношение риск/прибыль: плохое. Один скандал уничтожит больше, чем проект заработает.