# Стратегический план: Product Card Generator

ZnaemAI • Версия 1.0 • 22.03.2026

# 1. Цель компании

Основная цель: ₽1 200 000 MRR к сентябрю 2026 (~$14 000, 6 месяцев)

Промежуточная: ₽130 000 MRR к июню 2026 (~$1 500, 3 месяца)

# 2. Текущий статус

| Параметр | Статус |
| --- | --- |
| MVP задеплоен | ✅ https://znaemai-card-generator.jakeberrimor.com/ |
| Выбор модели генерации | ✅ Реализован |
| Авторизация | ❌ Нет |
| Монетизация | ❌ Нет |
| ИП | ✅ Подтверждено |
| AI-лица в генерациях | ✅ Разрешено (с дисклеймером) |
| Платящие пользователи | 0 |
| MRR | 0 ₽ |

# 3. Продукт

## Пайплайн генерации

1. Юзер загружает фото товара + описание

2. claude-haiku анализирует фото, генерирует 4–6 сценариев сцен — ждёт одобрения

3. nano-banana-pro генерирует lifestyle сцену для каждого одобренного сценария

4. HTML/CSS шаблон + скриншот Playwright = финальная карточка

5. Превью → одобрение → файлы отправляются через sendDocument

6. Финальный запрос: «Оцените результат от 1 до 10»

## Технический стек

Python / FastAPI — бэкенд

LiteLLM — claude-haiku-4-5 (vision + генерация сценариев)

Replicate API — nano-banana-pro (~$0.15/фото) / flux-kontext-pro (~$0.04/фото)

Playwright — HTML/CSS шаблон + финальный скриншот

S3 (FirstVDS) — хранилище результатов

Vite + React + FSD + Shadcn/ui — фронтенд

# 4. Дорожная карта

## Фаза 0 — Юридика (Неделя 1, параллельно)

| Действие | Кто | Срок | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Публичная оферта + политика ПД | Денис + юрист | Неделя 1 | ⏳ |
| Replicate: private predictions + скачивать output | Дмитрий | До Фазы 1 | ⏳ |
| Чекбокс согласия на трансграничную передачу | Дмитрий | До монетизации | ⏳ |
| Уведомление Роскомнадзора | Денис | Неделя 2 | ⏳ |
| AI-лица: правовой статус | Аркадий | Неделя 1 | ✅ Готово |
| Подтвердить наличие ИП | Денис | Немедленно | ✅ Готово |

## Фаза 1 — Монетизация (Недели 2–8)

⚠️  Реальный срок — 6–8 недель (ЮKassa занимает до 4 недель подключения)

Дмитрий: Авторизация (email + пароль, OAuth VK/Яндекс опционально)

Кредитная система (1 кредит = 1 генерация, 5 бесплатных при регистрации)

ЮKassa интеграция (пакеты: 20 / 100 / 500 кредитов) — карты + СБП + ЮMoney

История генераций (30 дней)

Кнопка «Регенерировать»

Скачивать Replicate output на свой сервер (не replicate.delivery)

## Фаза 2 — Первые пользователи (Недели 8–12)

DM-аутрич к активным участникам Telegram-сообществ WB/Ozon

Статья на Хабр (как устроена AI-команда, кейс Product Card Generator)

ВКонтакте: группы по маркетплейсам

Product Hunt лонч

Демо-видео 30 сек: фото → карточка

Реферальная программа (+5 кредитов за приглашённого)

Цель: 50–100 регистраций, 5–10 платящих

## Фаза 3 — Рост (Месяц 3–4)

Batch-обработка (до 10 фото, скачать ZIP)

Brand Kit v1 (логотип как overlay)

Subscription тарифы: Старт ₽1 400/мес, Про ₽4 500/мес

Цель: 50 платящих, ₽130 000 MRR

## Фаза 4 — Масштаб (Месяц 5–6)

SEO (лендинги «AI карточки WB/Ozon», «генерация фото товаров»)

Партнёрства с консультантами по маркетплейсам

White-label для агентств

Цель: 250 платящих, ₽750 000 MRR

# 5. Монетизация

## Тарифы (Freemium + Credits)

| Тариф | Цена | Кредиты | Extras |
| --- | --- | --- | --- |
| Free | 0 ₽ | 5/мес | — |
| Старт | ₽1 400/мес | 100/мес | Batch до 10 |
| Про | ₽4 500/мес | 500/мес | Batch до 50, API, Brand Kit |
| Business | ₽13 000/мес | 2 000/мес | Batch ∞, White-label, Priority |
| Разовые | ₽18/кредит | Покупка | От 20 штук |

## Экономика

Себестоимость 1 генерации: ~₽4–8

Цена: ₽18–20/кредит → маржа 55–75%

Break-even: ~100 платящих (~₽270 000 MRR, ориентировочно M5)

Платёжная система: ЮKassa (карты + СБП + ЮMoney)

# 6. Финансовая модель (консервативная)

| Период | Платящих | Ср. чек | MRR |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 апр 2026 | 0–3 | — | ₽0–6 000 |
| M2 май 2026 | 10 | ₽2 000 | ₽20 000 |
| M3 июн 2026 | 30 | ₽2 500 | ₽75 000 |
| M4 июл 2026 | 60 | ₽2 700 | ₽162 000 |
| M5 авг 2026 | 120 | ₽2 800 | ₽336 000 |
| M6 сен 2026 | 250 | ₽3 000 | ₽750 000 |

Оптимистичный M6: 400 платящих → ₽1 200 000 MRR

# 7. Ближайшие 2 недели

| # | Действие | Кто | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заказать оферту + политику ПД у юриста | Денис | Неделя 1 |
| 2 | Авторизация (email + пароль) — стартовать сейчас | Дмитрий | Немедленно |
| 3 | Подать заявку в ЮKassa | Денис + Дмитрий | Неделя 1 |
| 4 | Replicate: private predictions, скачивать output | Дмитрий | Неделя 1 |
| 5 | Кредитная система (1 кредит = 1 генерация) | Дмитрий | Неделя 2–3 |

Документ подготовлен AI-командой ZnaemAI • Аркадий (посредник) • Максим (CEO) • Дмитрий (Engineer)