Общество с ограниченной ответственностью «Гравити Групп»

Адрес: 614066, г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 111Д, оф. 223

ИНН/КПП 5908999996/590501001

Банк ФИЛИАЛ «ПЕРМСКИЙ» ОАО «УБРиР»

БИК 045773883 р/с 40702810961100001140

Email: info@gravity-group.ru

сайт: https://gravity-group.ru/

телефон: +7 (342) 254-03-02

Исх. ___ от _____ 2026 г

От ООО «Гравити Групп»

614066, г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 111Д, оф. 223

Коммерческое предложение на выполнение работ по разработке

Мобильного приложения для системы "ТБМ"

В рамках разработки мобильного приложения для системы "ТБМ", компания ООО «Гравити Групп» предлагает два варианта реализации проекта с различными параметрами стоимости и сроков разработки.

ВАРИАНТ 1: Нативная мобильная разработка (Android + iOS)

Нативная разработка — лучший вариант, если требуется быстродействие, плавность интерфейса, идеальный внешний вид на любом устройстве. Рекомендуем этот вариант.

Планируемая функциональность мобильного приложения:

Регистрация/авторизация

Возможность нескольких юр. лиц под одним аккаунтом

Каталог товаров

Поиск и фильтрация

Карточка товара

Избранное

Калькуляторы (расчет створок, фасадов, колировки, мебельных ящиков)

Заказ продукции УНТ (распил)

Создание заказа или заявки

Сохранение заявок (черновики)

Отслеживание статусов заказов

История заказов и повтор

Push-уведомления

Онлайн-оплата

Работа с дефицитом, счетами и документами

Личный кабинет (профиль)

Публикация в App Store, Google Play, App Gallery, RuStore

Состав команды, часовые ставки и планируемые трудозатраты:

Мобильная разработка Android – 239,8 чел./часов, ставка 3500 руб/час;

Мобильная разработка iOS – 233,2 чел./часов, ставка 3500 руб/час;

Бэкэнд (API) – 237,6 чел./часов, ставка 3500 руб/час;

Аналитик – 59,4 чел./часов, ставка 3000 руб/час;

Дизайнер (UX/UI) – 92,4 чел./часа, ставка 3000 руб/час;

Специалист по тестированию – 137,5 чел./часа, ставка 1900 руб/час;

Руководитель проекта – 199,98 чел./часов, ставка 3000 руб/час.

Общая стоимость всех работ по разработке мобильного приложения (нативная разработка) составляет 3 803 690 (Три миллиона восемьсот три тысячи шестьсот девяносто) рублей 00 копеек, НДС не облагается в связи с применением УСН.

Срок выполнения работ – 3 месяца с момента подписания договора.

ВАРИАНТ 2: Кроссплатформенная разработка на Flutter

Кроссплатформенная разработка на Flutter — лучший вариант, если требуется скорость разработки и оптимальная стоимость. Внешний вид на некоторых устройствах может быть неидеальным, но в целом обеспечивает высокое качество пользовательского опыта.

Планируемая функциональность мобильного приложения:

Функциональность аналогична Варианту 1 (см. выше).

Состав команды, часовые ставки и планируемые трудозатраты:

Мобильная разработка Flutter – 327,8 чел./часов, ставка 3500 руб/час;

Бэкэнд (API) – 237,6 чел./часов, ставка 3500 руб/час;

Аналитик – 59,4 чел./часов, ставка 3000 руб/час;

Дизайнер (UX/UI) – 92,4 чел./часа, ставка 3000 руб/час;

Специалист по тестированию – 130,9 чел./часа, ставка 1900 руб/час;

Руководитель проекта – 174,46 чел./часов, ставка 3000 руб/час.

Общая стоимость всех работ по разработке мобильного приложения (Flutter) составляет 3 206 390 (Три миллиона двести шесть тысяч триста девяносто) рублей 00 копеек, НДС не облагается в связи с применением УСН.

Срок выполнения работ – 2,5 месяца с момента подписания договора.

Общие условия:

Стоимость выполнения работ включает в себя все затраты, связанные с выполнением работ, в том числе налоги и другие обязательные платежи.

Гарантия на выполненные работы – 3 месяца с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Работы, связанные с выполнением доработок, необходимость в которых может возникнуть в процессе эксплуатации приложения и не учтенных в ТЗ и макетах дизайна, предлагается выполнить в режиме почасовой оплаты с предварительной оценкой и оплатой фактически затраченных часов.

Настоящее коммерческое предложение не является офертой.

Директор ООО «Гравити Групп»                                                ___________________/ Яборов А.В.