|  | ООО «Гравити Групп» ИНН 5908999996 г. Пермь gravity-group.ru |
| --- | --- |

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Мобильное приложение «Аудитор» — платформа видео-аудита ремонтных работ

Кому: — (по итогам переговоров)

Контактное лицо: — (по итогам переговоров)

Дата: 17 февраля 2026 г.

О задаче

Разработка мобильного приложения «Аудитор» — платформы, которая соединяет пользователей с независимыми экспертами для видео-контроля ремонтных работ бытовой техники. Приложение включает: ЛК пользователя-клиента с регистрацией и авторизацией, экстренный (SOS) и плановый видео-аудит, консультации по б/у и новой технике, подачу жалоб в Роспотребнадзор, ЛК аудитора с лентой заявок, платёжный шлюз с блокировкой и распределением средств, а также веб-администраторскую панель для внутренних специалистов.

Состав работ

| № | Наименование работ | Часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование архитектуры и UX/UI дизайн | 120,00 |
| 2 | Разработка Back-End (API, база данных, бизнес-логика) | 280,00 |
| 3 | Разработка мобильного приложения — ЛК Пользователя (iOS + Android) | 200,00 |
| 4 | Разработка мобильного приложения — ЛК Аудитора (iOS + Android) | 120,00 |
| 5 | Интеграция видеозвонков (WebRTC / сторонний SDK) | 60,00 |
| 6 | Интеграция платёжного шлюза (блокировка, списание, возврат) | 40,00 |
| 7 | Push-уведомления и система диспетчеризации заявок | 40,00 |
| 8 | Веб-администраторская панель | 80,00 |
| 9 | QA — тестирование и отладка | 80,00 |
| 10 | DevOps — настройка инфраструктуры и CI/CD | 40,00 |
| 11 | Ведение проекта (PM) | 60,00 |
|  | Итого: | 1 120,00 |

| 💰 Стоимость работ по результатам оценки руб. (в т.ч. НДС 5% — 5% от суммы руб.) | 📅 Сроки по согласованию — ~6 месяцев с начала работ |
| --- | --- |

Порядок оплаты

| ● | 30% — аванс при подписании договора | по договору |
| --- | --- | --- |
| ● | 40% — по завершении разработки Back-End + MVP | по договору |
| ● | 30% — по итогам приёмки и подписания акта | по договору |

🛡  Гарантия: 3 (три) месяца на все выполненные работы

| ООО «Гравити Групп» Директор: Яборов Андрей Владимирович | По всем вопросам: gravity-group.ru |
| --- | --- |