|  | ООО «Гравити Групп» ИНН 5908999996 г. Пермь gravity-group.ru |
| --- | --- |

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Замена интеграции Dashly → SendPulse в приложении IIM

Кому: ООО «ПЛАТФОРМА» (ИНН 5902054490)

Контактное лицо: Гуляев Евгений Артурович

Дата: 17 февраля 2026 г.

О задаче

Требуется заменить интеграцию с сервисом Dashly на сервис SendPulse в мобильном приложении IIM (Israel Inspires Me). Работы включают: настройку SDK SendPulse, перенос логики рассылок и push-уведомлений, тестирование корректности отправки событий и обратную совместимость с текущей архитектурой.

Состав работ

| № | Наименование работ | Часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка Back-End (Общий) | 24,00 |
| 2 | Тестирование | 7,20 |
| 3 | Ведение проекта | 3,60 |
|  | Итого: | 34,80 |

| 💰 Стоимость работ 126 240 руб. (в т.ч. НДС 5% — 6 011,43 руб.) | 📅 Сроки 17 февраля 2026 г. — 3 марта 2026 г. |
| --- | --- |

Порядок оплаты

| ● | Аванс — 30% от стоимости, в течение 2 рабочих дней с момента подписания | 37 872 руб. |
| --- | --- | --- |
| ● | 37% от стоимости — в течение 30 рабочих дней, но не позже подписания Акта | 46 708 руб. |
| ● | Оставшаяся часть — в течение 5 рабочих дней после подписания Акта | 41 660 руб. |

🛡  Гарантия: 3 (три) месяца на все выполненные работы

| ООО «Гравити Групп» Директор: Яборов Андрей Владимирович | По всем вопросам: gravity-group.ru |
| --- | --- |