ЗАЯВКА №TEST-1 к Договору 01/2026 от «01» января 2026 г.

Дата Заявки: «17» февраля 2026 г.

| Заказчик | ООО «Тестовая компания» ИНН 1234567890 в лице директора Иванова Ивана Ивановича действующего на основании Устава |
| --- | --- |
| Исполнитель | Общество с ограниченной ответственностью «Гравити Групп» ИНН 5908999996 в лице Директора Яборова Андрея Владимировича, действующего на основании Устава |

согласовали следующий условия выполнения работ по Заявке к Договору:

| № | Наименование и описание работ | Оценка трудоёмкости в часах |
| --- | --- | --- |
|  | Разработка мобильной версии приложения (Приложение №1 к Заявке) |  |
|  | Дизайнер | 8,00 |
|  | Веб разработчик | 23,00 |
|  | Специалист по тестированию | 10,00 |
|  | Руководитель проекта | 7,00 |
|  | Аналитик | 1,00 |

- Предварительная стоимость работ по Заявке составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей, 50 копеек, в т.ч. НДС 5% - 5 000 рублей.

- Сроки выполнения Заявки:

Дата начала выполнения работ: «17» февраля 2026 г.

Дата окончания выполнения работ: «10» марта 2026 г.

- Порядок оплаты работ по Заявке:

  - 30% планируемой стоимости работ в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 25 копеек оплачиваются в течение 2 (Двух) рабочих с момента подписания Заявки.

  - 37% планируемой стоимости работ в размере 37 000 (Тридцать семь тысяч) рубль 28 копеек оплачиваются в течение 30 (Тридцати) рабочих с момента подписания Заявки, но не позже даты подписания Акта по Заявке.

  - Оплата оставшейся части общей стоимости работ, рассчитанной на основании фактических трудозатрат Исполнителя, и указанных в Акте по производится в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня подписания Акта по Заявке. По согласованию с Исполнителем оплата оставшейся части общей стоимости выполненных работ может быть отсрочена до 20 (Двадцати) рабочих дней после подписания Акта сдачи-приемки работ.

- Срок гарантии на выполненные работы Исполнителем составляет 3 (Три) месяца.

- Если для выполнения Заявки потребуются проработка предметной области, разработка 3D моделей, то для выполнения работ со стороны Исполнителя привлекается аналитик, разработчик, трудозатраты будут отражены в Акте по Заявке.

- Положения Заявки имеют приоритет над условиями Договора. В остальном, что не предусмотрено Заявкой, Стороны руководствуются условиями Договора.

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Инплайн» | Общество с ограниченной ответственностью «Гравити Групп» |
| Генеральный директор ООО «Инплайн» Шевшелев Сергей Викторович (на основании Устава) | Директор ООО «ГРАВИТИ ГРУПП» Яборов Андрей Владимирович (на основании Устава) |
| _____________________ / И.И. Иванов | _________________________ / А.В. Яборов |

Приложение №1

к Заявке №4 от «17» февраля 2026 г.

по Договору №01/2026 от «01» января 2026 г.

Техническое задание

| Добавление новых типов банок и моделей | Требуется добавить 3 вида новых банок и конвертировать модели в поддерживаемый формат: 1. Банки с горлом 38мм 1.1 100 мл 1.2 150 мл 1.3 155 мл |
| --- | --- |
| Добавление предпросмотра капсул | Требуется добавить предпросмотр капсул в этапе выбора МЖК/ТЖК/Таблеток 1. Реализовать функционал создания изображения из модели капсулы 2. Отобразить изображение для каждой капсулы |
| Обновление логики расчетов для физики банок | Требуется добавить поддержку логики расчета для новых размеров банок 1. Требуется подогнать физические ограничения и максимальный уровень насыпки под каждый размер новых моделей |
| Мобильная версия | Требуется разработать дизайн мобильной версии и интегрировать его в конфигуратор |